# 2026 DATA·AI 분석 경진대회

문제해결 참가신청서 초안

# 참가 정보

| 문제명 | 호우 시 유역환경을 반영한 6시간 최대 하천수위 상승량 예측 |
| --- | --- |
| 팀명 | [직접 입력] |
| 제안 제목 | 호우사상 일반화를 위한 누수 차단형 6시간 최대 하천수위 상승량 예측 |
| 대표자 | 성명 [직접 입력] · 소속 [직접 입력] |
| 연락처 | 이메일 [직접 입력] · Mobile [직접 입력] |
| 팀 구성 | 팀원 성명·소속·이메일·연락처·서명 [직접 입력] |

# 신청 요약

현재까지 관측된 하천수위와 강우·레이더·유역환경 정보를 결합하여, 앞으로 6시간 동안의 최대 수위상승량을 예측한다. 핵심은 많은 행을 무작위로 나누는 방식이 아니라 서로 다른 호우사상에 일반화되는 모델을 만드는 것이다. 공식 평가와 동일한 Global RMSE를 사용하고, 호우사상 단위 검증과 시점 t 이후 정보 차단을 파이프라인 수준에서 보장한다.

# 개인정보 및 경진대회 규정 확인

개인정보 수집·이용, 5년 보유, 참가자 관리와 결과 안내 목적을 확인한다.

제공 데이터는 승인 목적에만 사용하며 제3자 제공, 재식별, 평가 정답 역추적을 하지 않는다.

대회 종료 후 제공 데이터를 폐기하고, 파생 성과물에는 데이터 출처를 명시한다.

수상 시 최종 예측값, 소스코드와 방법론 문서의 제출·공개 조건을 확인한다.

제출 전 확인: 공식 HWP 원본의 개인정보 동의와 경진대회 규정 전체를 다시 읽고 참가자 전원이 직접 서명한다.

# 문제해결 제안서

## 제안 개요

호우 시 하천 통제와 주민 안내에는 준비 시간이 필요하다. 본 제안은 관측시점까지 확보된 정보만 사용하여 향후 6시간의 최대 수위상승량을 예측하고, 새로운 호우사상에서도 성능이 유지되는 재현 가능한 모델을 개발한다. 모델은 수위 변화 추세, 강우의 최근성과 집중도, 레이더 신호, 유역의 지형·토지피복 특성을 함께 학습한다.

## 데이터 활용 방안

| 데이터군 | 활용 변수 | 활용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 하천수위 | 현재, 1·3·6·12·24시간 전 수위 | 상승 속도, 가속도, 장·단기 추세를 구성 |
| 강우·레이더 | IMERG, 지상강우, 레이더 평균·상위값·비율 | 강우의 최근성, 집중도와 공간적 강도를 표현 |
| 유역환경 | 집수면적, 상류면적, 고도, 경사, 도시·산림 비율, 하천차수 | 동일 강우에 대한 유역별 반응 차이를 설명 |
| 식별·시간 | 익명 관측소, 합성 timestamp | 범주형 관측소 효과와 호우사상 검증 그룹 구성에만 사용 |

## 초기 샘플에서 확인한 사항

제공된 초기 샘플은 296행·26열이며 결측과 중복 row_id가 없었다. target 중앙값은 0.04 m이지만 최대값은 7.07 m로 큰 상승 사례가 드물게 포함돼 있었다. 이는 RMSE가 극단 사례의 오차에 민감할 수 있음을 보여준다. 다만 이 샘플은 최종 749,657행 Train과 식별자·규모가 다르므로, 변수 설계와 위험 파악에만 사용하고 성능 검증에는 사용하지 않는다.

## 검증 원칙

최종 Train의 호우사상 단위를 기준으로 4-fold Group CV를 고정한다.

행 단위 random split과 관측소 단위 random split은 사용하지 않는다.

Test의 같은 관측소 후속 행이나 미래 wl_t를 참조하지 않고 각 행의 시점 t까지 정보만 사용한다.

Global RMSE와 함께 사상별 RMSE, 큰 상승 구간 RMSE, fold 간 편차를 진단한다.

# 분석 방법론

| 단계 | 방법 | 판정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 데이터 감사 | 스키마·결측·범위·중복·시간 간격·관측소별 고정변수 확인 | 최종 파일 행·열 수와 hash 기록 |
| 2 기준선 | 0 예측, 과거 수위만 사용, 전체 공식 변수 모델을 순차 실행 | 공식 참고성능 0.410·0.275·0.244의 재현 가능성 점검 |
| 3 특징 생성 | 수위 변화율·가속도, 강우 최근성·집중도, 강우-유역 상호작용 | 한 실험에서 한 가설만 변경 |
| 4 모델링 | LightGBM 또는 CatBoost 중심, HistGradientBoosting·선형모델과 비교 | OOF Global RMSE와 사상별 안정성 |
| 5 앙상블 | OOF 오차 상관이 낮은 모델을 제한적으로 혼합 | OOF에서 개선된 경우에만 채택 |
| 6 설명·재현 | feature effect, 오류 사례, 실행환경, feature cutoff 검사 기록 | 동일 config 재실행과 미래정보 차단 확인 |

## 핵심 특징 설계

수위 동역학: 1·3·6·12·24시간 변화량, 시간당 기울기, 단기와 장기 기울기의 차이

강우 상태: 1·6·24시간 누적 강우의 차이·비율, IMERG와 지상강우의 일치도

레이더 결합: 반사도 평균·상위값·강한 반사도 비율과 최근 강우의 상호작용

유역 반응: 강우 × 집수면적·경사·도시율·산림율·하천차수의 상호작용

관측소 효과: station_id는 연속 숫자가 아닌 범주로 처리하고, target 통계는 fold 내부에서만 계산

# 참신한 아이디어

| 아이디어 | 구현 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 유역 반응 지문 | 수위 기울기·강우 집중도·유역 특성의 조합으로 관측소별 반응 상태를 표현 | 새 호우사상에서도 유역별 민감도 차이를 학습 |
| 상승량과 위험구간의 다중과제 학습 | 연속 상승량 예측과 함께 큰 상승 구간 분류를 보조목표로 학습 | 희귀 급상승 사례를 놓치는 오류를 줄일 가능성 |
| 호우사상 난이도 균형 앙상블 | 일반 사상·극단 사상에 강한 모델을 OOF 기반으로 혼합 | 평균 성능을 유지하면서 tail RMSE 안정화 |
| 사상 단위 불확실성 | Group CV 잔차로 예측구간을 추정해 발표 결과에 함께 제시 | 정책 담당자가 수치와 불확실성을 함께 판단 |

# 위험과 대응

| 위험 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 미래행 누수 | 비정상적으로 높은 점수와 실격 위험 | 행별 시점 t cutoff 테스트와 feature lineage 저장 |
| 호우사상 편차 | CV와 Test 성능 불일치 | Group CV, 사상 강도별 진단, 유망 후보 robustness |
| 극단값 지배 | 소수 급상승 사례가 RMSE 악화 | tail RMSE 확인과 OOF 기반 다중과제·앙상블 검증 |
| 익명화 | 외부 자료와 정당한 결합이 어려움 | 공식 제공 변수 중심 설계, 허용 범위 확인 전 외부 데이터 미사용 |
| 초기 샘플 오해 | 잘못된 split과 성능 주장 | 최종 Train 확보 전 formal experiment 중단 |

# 추진 일정

| 기간 | 주요 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 09.24–09.27 | 최종 데이터 확보, 공식 Q&A·외부데이터 규정 확인, 파일 hash·schema 감사 | 데이터 inventory와 사용 가능 변수 확정 |
| 09.28–10.04 | 호우사상 그룹 복원·검증, Primary Validation 고정, 기준선 3종 재현 | 누수 없는 4-fold OOF와 baseline 보고서 |
| 10.05–10.18 | 수위·강우·유역 특징 실험, 단일 강한 tree model 확정 | 가설별 experiment와 Reviewer 판정 |
| 10.19–10.28 | 다중과제·tail 대응·앙상블, 유망 후보 robustness 점검 | 최종 후보와 안정성 근거 확정 |
| 10.29–11.03 | 전체 코드 정리, 재실행 검증, 방법론·오류분석 문서 작성 | 독립 환경 재현과 제출물 초안 완료 |
| 11.04–11.06 | 최종 예측값 생성, 형식·결측·row_id 검증, 제출 | CSV·코드·문서 제출 완료 |
| 11.09–11.24 | 후보 선정 시 발표자료·데모·질의응답 준비 | 창의성·우수성·효과성 근거 정리 |

# 예상 결과물

평가 데이터의 모든 row_id에 대한 pred_maxrise_6h 제출 CSV

학습·추론·검증을 동일하게 재실행할 수 있는 소스코드와 환경 정보

사용 변수, 전처리, 모델 구조, 호우사상 검증과 누수 방지 방법론 문서

전체·사상별·극단 상승 구간의 OOF 성능 및 오류 분석

강우와 유역환경이 수위상승 예측에 미치는 영향을 설명하는 시각자료

운영 적용 시 예측 주기, 불확실성, 경보 의사결정의 한계를 설명하는 발표자료

# 역할 계획

| 역할 | 담당자 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| 팀장·통합 | [직접 입력] | 일정·가설·제출물 관리, 최종 의사결정 |
| 데이터·검증 | [직접 입력] | 데이터 감사, event group, 누수 검사, OOF 관리 |
| 모델·특징 | [직접 입력] | 특징 설계, 모델 실험, 앙상블 |
| 해석·발표 | [직접 입력] | 오류 분석, 활용 시나리오, 문서·발표자료 |

# 제출 전 확인사항

□ 참가자 전원의 성명·소속·이메일·연락처·서명을 입력했다.

□ 공식 HWP 원본의 개인정보 동의와 경진대회 규정을 확인했다.

□ 최신 Q&A에서 Test 미래행 참조 금지와 데이터 재배포 여부를 확인했다.

□ 최종 Train/Test/Data Dictionary 기준으로 모든 수치와 방법론을 갱신했다.

□ 예측 CSV의 row_id·행 수·열 이름·결측·인코딩을 sample_submission과 대조했다.

□ 학습 및 추론 전체 코드가 새 환경에서 재실행된다.

□ 외부 데이터·도구의 저작권과 사용 허용 범위를 확인했다.

□ 수상 시 코드·문서 공개와 대회 종료 후 데이터 폐기 조건을 팀이 확인했다.

# 참고 기준

공식 문제 페이지: https://aida.kisti.re.kr/competition/main/problem/PROB_000000000004603/detail.do

작성 기준일: 2026-09-24. 공식 공지와 Q&A가 변경되면 최신 내용을 우선한다.

본 문서는 참가신청서 작성 초안이다. 개인정보와 서명은 제출자가 직접 입력하고, 최종 문안은 공식 HWP 양식으로 옮겨 확인한다.